Trầm Xuân Trọng – 1050080081 – 10ĐH_CNPM1

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử:
Kiểm thử phần mềm Microsoft Paint để đảm bảo rằng các tính năng cơ bản hoạt động chính xác và đáp ứng theo nhu cầu và yêu cầu của người dùng

b. Lịch trình dự kiến: 2 tuần

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:

- Máy tính với cấu hình tối thiểu đáp ứng yêu cầu của Windows.

b. Phần mềm:

- Ứng dụng Microsoft Paint phiên bản hiện tại.

- Hệ điều hành Windows 11.

c. Nhân sự:

- Sinh viên đang bắt đầu học quy trình kiểm thử phần mềm

d. Đào tạo:

- Đào tạo về quy trình kiểm thử thủ công và hiểu biết về ứng dụng Microsoft Paint.

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử

Phương pháp kiểm thử ở đây toàn bộ sẽ là kiểm thử thủ công (Manual Testing).

a. Các tính năng cần kiểm thử:

- New: Tạo một file vẽ mới.

- Open: Mở một file vẽ đã có sẵn trước đó.

- Import to canvas: Thêm ảnh có sẵn trong máy vào Paint.

- Save: Lưu file vẽ vào một ổ đĩa nào đó trong máy local.

- Save as: Lưu file dưới định dạng như (png, jpeg, gif, bmp,…)

- Share: Chia sẻ hình vẽ sang các platform, ứng dụng (ở đây em sẽ test Share qua Notepad).

- Set as Desktop Background: Lưu hình ảnh làm ảnh nền máy tính.

- Exit: Đóng ứng dụng để xem có vấn đề gì xảy ra không.

- Paint Tool: Kiểm tra một vài công cụ hỗ trợ vẽ để xem có vấn đề gì không ví dụ như redo, undo, cut, move.

b. Kiểm thử hồi quy các tính năng trước đó (nếu phù hợp):

- Ứng dụng này không có bản cập nhật mới nên em không thể kiểm thử được

4. Các tính năng không được kiểm thử

- Các cọ vẽ: (Không thể kiểm thử hết được vì vấn đề thời gian)

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử:

- Báo cáo tổng quan về kết quả kiểm thử, bao gồm những tính năng đã được kiểm thử, các vấn đề chính phát hiện được, và các điểm cần cải thiện.

b. Báo cáo lỗi:

- Chi tiết về các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử, bao gồm mô tả lỗi, bước tái tạo, mức độ nghiêm trọng, và các thông tin liên quan khác.

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng:

- Không có yêu cầu về phần cứng

b. Phần mềm:

- Phiên bản hệ điều hành từ Windows 7 (nếu có), Windows 10, Windows 11 có sẵn ứng dụng

c. Nhân sự:

- Số lượng kỹ sư kiểm thử: 1

- Yêu cầu trình độ: Sinh viên đang có nhu cầu tìm hiểu quy trình kiểm thử thủ công (Manual Testing).

d. Đào tạo:

- Các yêu cầu đào tạo cụ thể cho kỹ sư kiểm thử về ứng dụng và quy trình kiểm thử.

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào:

- Các tính năng chính cần được kiểm thử đã được xác định và chuẩn bị.

- Môi trường kiểm thử đã được thiết lập đầy đủ.

- Nhân sự đã được đào tạo và sẵn sàng cho quá trình kiểm thử.

b. Tiêu chí ra:

- Các tính năng được kiểm thử đã hoạt động đúng như yêu cầu mà không có lỗi nghiêm trọng.

- Báo cáo lỗi đã được lập và các lỗi quan trọng đã được xử lý hoặc ghi nhận.

- Các yêu cầu của người dùng và các bên liên quan đã được đáp ứng.